ROJACHA CONSURTING S.R.L

PRESUPUESTO DE PROYECTO FABRICA DE BLOCK CRIOLLOS, Código No. 22166

Terrenos ubicados en zona rural de BONAITO, Municipio de Bonao

AVALUO POR PARTIDAS

Fecha:	27-/06/2023

I.- COSTOS DIRECTOS	La vega , Rep. Dominicana

NO	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU	VALOR	SUBTOTAL

1.00 TRABAJOS GENERALES Y ADQUISISION TERRENOS

1.01 Adquisición Terrenos	6,288.60	M2	RD$320.00	RD$2,012,352.00

1.02 Agrimensura	6,288.60	M2	RD$5.00	RD$33,008.00

1.03 Excavación de zapata	1.00	PA	RD$ 20,000.00	RD$20,000.00

1.04 Relleno y compactación	665	M3	RD$3,000.00	RD$1,995,000

1.05 Vía de acceso y desvíos	1.00	PA	RD$200,00	RD$200,000.00

Limpieza Final	1.00	PA	RD$150,000.00	RD$150,000.00	    RD$4,210,360

  - HORMIGON PARA NAVES

  - Hormigón de zapata	        300.44	M3	RD$3,000.00	RD$900,120.00

  - Hormigón Chapapote

2.03 Block de 6”

  - Techo de  zinc Y aLUZIN

- ECTRICIDAD, tendido electrico

01Postes, tendido eléctrico, trasformador y permisos

4.00DRENAJES PLUVIALES

4.01Tuberías y canaletas

5.00SISTEMA DE ALMACENAMIENTO A POTABLE

5.01Tanque de 5,000 gls, dist. De agua potable      no incluye obra de toma

140

300

820

160

2.00

1.00

M3

M2

2

ML

P.A.

RD$3,000.00

700

500.00

25,000

780.00

25,000.00

RD$500.00

RD$50,000.00

RD$42,000.00

210,000.00.00

RD$410,000.00

75,000.00

RD$124,800.00

RD$2,500,000.00

RD$ 1,562,120.00

RD$75,000.00

124.800.00

RD$25,000.00

RD$50,000.00

8.00OBRAS HIDRAULICAS

8.01Distribucion de Agua Potable

Maquinarias y equipos

1.00	PA	RD$50,000.00	RD$30,000.00        RD$50,000.00

8.00                  2,800,000.00                                                      2,800,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS	RD$8,896,000

II.- COSTOS INDIRECTOS

1.00 Dirección técnica y responsabilidad	10.00	%	RD$1,013,318

2.00 Gastos administrativos	3.00	%	RD$200,000.00

3.00 Supervision y fiscalizacion	5.00	%	RD200,000.00

4.00 Transporte	3.00	%	RD$500,700.00

5.00 ITBS DE LA DIRECCION TECNICA	18.00	%	RD$525,000.00

6.00 Imprevistos	5.00	%	RD$200,000..00

7.00 Presupuesto	0.20	%	RD$7,180.92

8.00 Diseños	3.00	%	RD$260,000.00

8.00 Seguros y Fianzas	3.60	%	RD$265,,000.00

9.00 Fondo de Pensión y Jubilación	1.00	%	RD$92,000.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS	RD$3,662,548.00

TOTAL GENERAL COSTO DE INVERSION	RD$12,000,000.00